**Protokoll der Zwischenbesprechung**

Zwischenbesprechung **1** Datum: 27.10.23

Name: Joel Schaller Klasse: BEN21a

Titel der Arbeit: CircuitVoyager pre1

Dieses Formular ist soweit möglich ausgefüllt an die Zwischenbesprechung mitzubringen. Weiter sind möglichst alle Unterlagen mitzubringen, vor allem das Geschrieben (Arbeit, Dokumentation, aktuelles Projektjournal, Zeitplan, Notizen, Korrespondenzen) sowie die wichtigsten Informationsmaterialeien (Bücher, Datenblätter etc.)

|  |
| --- |
| **Stand der Arbeit / Zeitplan** |
| * Viel Doku geschrieben (17 Seiten) mit ganzem LaTeX aufgesetzt. (sehr zeitaufwändig gewesen) * Projektplanung inklusive GANTT, Lasten-/Pflichtenheft. * DevBoard ausgetestet mit Demo Code. * HW Block Diagramm / Konzept erstellt. * Schema aufgesetzt und fertiggezeichnet. |
| **Nächste Schritte** |
| * Layout für Extension PCB erstellen. * Extension PCB bestücken. * SDRAM und QSPI implementieren. |
| **Änderung der Projektvereinbarung** (Bestätigung und vorliegend Begründung) |
| Keine Änderungen, auch wenn ich in meinem Zeitplan sehr hintendrein bin. Doch ich denke ich kann besonders in der Software gut wieder aufholen und werde Alles geben, wieder „on time“ zu sein. |
| **Probleme, Schwierigkeiten fachlicher Art**  eingetretene und noch zu erwartende Probleme, Massnahmen, Lösungen |
| Direkte Probleme hatte ich bisher nicht. Ich kam immer gut an die Infos, die ich brauchte. Jedoch bin ich im Zeitplan etwas hintendrein, wie oben beschrieben. |

Zürich, 03.11.23 Unterschrift Lehrperson



Zürich, 27.10.23 Unterschrift Lernende

